Пояснительная записка

к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» на 2026-2029 гг.

Инвестиционная программа Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» на 2026-2029 годы сформирована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Постановлением от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – стандарты раскрытия информации), а также изменениями, внесенными в акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 №923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики».

В соответствии с п.7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (в редакции постановления Правительства РФ от 2 июня 2023 г. N 923) (далее – Правила) период реализации инвестиционной программы Общества на 2026-2029 гг.:

- начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах в соответствии со стандартами раскрытия информации, в случае если этот год относится к периоду реализации инвестиционной программы, утвержденной в отношении субъекта электроэнергетики в соответствии с Правилами, в которую вносятся изменения,

- завершается не ранее года истечения 4-х летнего периода, который начинается с года, в котором раскрывается информация о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих её материалах.

Проект инвестиционной программы АО «ТОСК» на 2026 – 2029 гг. предусматривает внесение изменений в инвестиционную программу АО «ТОСК» на 2025-2028 годы, утвержденную приказом Управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 25.06.2025 №92 в отношении периодов 2025-2028 гг.

Необходимость внесения изменений в инвестиционную программу АО «ТОСК» обусловлена следующими основными факторами:

- рост количества приборов учёта относительно утвержденного плана обусловлен корректировкой адресного плана по установке приборов учета;

- изменением периода горизонта планирования;

- обновлением коммерческих предложений.

Формирование стоимости инвестиционного проекта в программе АО «ТОСК» на 2026-2029 гг. осуществлялось с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованного Министерством экономического развития РФ 26 сентября 2025 г. (Таблица 1).

Таблица 1.

| Индекс | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 105,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Общий планируемый объем инвестиций и их структура.

На период реализации инвестиционной программы в 2025-2028 гг. планируемый объем финансирования инвестиций был утвержден в размере 646,414 млн. рублей (с НДС), из них на 2026-2028 гг приходится 525,323 млн руб (с НДС). С учетом вносимых корректировок в утвержденную инвестиционную программу по проектам планируемый скорректированный объем финансирования инвестиций на 2026-2029 гг составит 868,038 млн. рублей (с НДС), из них 2026-2028 гг составит 603,121 млн.руб (с НДС):

Общий планируемый объем инвестиций и их структура представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Общий планируемый объем инвестиций.

| № п/п | Период | ИПР (финансирование, млн. руб., с НДС) |  | ИПР (освоение, млн. руб., без НДС) |  | ИПР (ввод, млн. руб., без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде нный план 2026-2028 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026-2029 | Утвержде нный план 2026-2028 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026-2029 | Утвержде нный план 2026-2028 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026-2029 |
| 1 | 2026 | 168,287 | 168,287 | 160,273 | 160,273 | 160,273 | 160,273 |
| 2 | 2027 | 175,018 | 194,992 | 166,684 | 185,041 | 166,684 | 185,041 |
| 3 | 2028 | 182,018 | 239,842 | 173,350 | 225,014 | 173,350 | 225,014 |
| 4 | 2029 | 0 | 264,917 | 0 | 252,060 | 0 | 252,060 |
| 5 | ИТОГО за период реализации ИПР | 525,323 | 868,038 | 500,307 | 822,388 | 500,307 | 822,388 |

Общее описание источников финансирования

В качестве источников финансирования инвестиционной программы АО «ТОСК» на период 2025-2028 гг. планируются собственные средства АО «ТОСК» в сумме 868,038 млн. руб., в том числе: инвестиционная составляющая капитальных вложений в тарифе в составе неподконтрольных расходов – 140 млн. руб., амортизация основных средств в размере 387 млн. руб.(в том числе амортизация, учтенная в тарифе 298,323 млн.руб и прочая амортизация 88,677 млн руб), прочие источники в размере 295,388 млн. руб и возврат налога на добавленную стоимость в размере 45,650 млн.руб.

Расшифровка задействованных источников финансирования по инвестиционной программе представлена в таблице 3.

Таблица 3. Источники финансирования инвестиционной программы

| Наименование источника |  | Всего за период реализации ИПР | Источники финансирования, с НДС, млн. руб. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе: | 868,0 | 168,3 | 195,0 | 239,8 | 264,9 |
| 2 | Собственные средства всего, в том числе: | 868,0 | 168,3 | 195,0 | 239,8 | 264,9 |
| 2.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 140,0 | 25,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.2 | Амортизация основных средств всего | 387,0 | 75,0 | 82,0 | 103,0 | 127,0 |
| 2.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 298,3 | 43,3 | 64,0 | 84,0 | 107,0 |
| 2.2.2. | Прочая амортизация | 88,7 | 31,7 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 2.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 45,6 | 8,0 | 10,0 | 14,8 | 12,9 |
| 2.4 | Прочие собственные средства | 295,4 | 60,3 | 68,0 | 82,0 | 85,0 |
|  | ИТОГО по источникам | 868,0 | 168,3 | 195,0 | 239,8 | 264,9 |

Характеристика инвестиционного проекта инвестиционной программы Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

на 2026-2029 гг.

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее- Общество) является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) на территории Тамбовской области в отношении потребителей, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». В границу зоны деятельности  Гарантирующего поставщика Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания" входят территории городов Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Жердевка, Уварово, Кирсанов и районных поселков Знаменка, Токаревка, Сосновка, Ржакса, Мучкап, Пичаево, Гавриловка, Сатинка.

В рамках реализации проекта предусматривается решение следующих задач:

- исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ;

- контроль и мониторинг надёжности, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей;

- установка современных (интеллектуальных) приборов учета электроэнергии;

- улучшение качества обслуживания населения;

- снижение количества обращений потребителей и разногласий с исполнителями коммунальных услуг и иными заинтересованными лицами.

Цель проекта – создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК».

Развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ)

в 2026-2029 гг.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ Об интеллектуальном учете) за гарантирующими поставщиками (далее – ГП) закреплена обязанность в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих ГП, а также последующую их эксплуатацию.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) представляет собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии и обеспечивает информационный обмен, хранение показаний приборов учета электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии.

Реализация проекта по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества учета электрической энергии;

- улучшение качества обслуживания населения;

- контроль и мониторинг надежности, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей;

- исключение неучтенного потребления электроэнергии и несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;

- удаленное ограничение/возобновление режима потребления электроэнергии;

- упрощение процесса передачи показаний приборов учета для потребителей;

- централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии;

- организация доступа к показаниям приборов учета.

Реализация инвестиционного проекта позволит осуществить следующие функции в бытовом секторе:

- дистанционное получение от каждой точки измерения у бытового потребителя сведений об отпущенной или потребленной электроэнергии;

- расчет внутриобъектового (многоквартирный жилой дом) баланса поступления и потребления энергоресурсов с целью выявления технических и коммерческих потерь и принятия мер по эффективному энергосбережению;

- контроль параметров поставляемых энергоресурсов с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений;

- обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета электрической энергии или изменения схем подключения электроснабжения;

- применение санкций против злостных неплательщиков методом ограничения потребляемой мощности или полного отключения энергоснабжения;

- предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- анализ технического состояния и отказов приборов учета;

- интеграция с биллинговыми системами для исключения ошибочных начислений.

На период 2026-2029 годы планируется приобретение и монтаж 38 250 приборов учета.

Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах

В рамках инвестиционного проекта предполагается на конкурсной основе приобретать индивидуальные приборы учета электрической энергии и  работы по их установке (замене) у потребителей (жилые или нежилые помещения в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества многоквартирного дома) в многоквартирных домах, относящихся к зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК» в 2026-2029 гг.

Назначение – замена вышедших из строя, с истекшим интервалом между поверками, а также отсутствующих электросчетчиков.

В соответствии с  принятым в АО «ТОСК» техническим решением в качестве индивидуальных приборов учета электроэнергии планируется применять интеллектуальные электросчетчики для однофазной электрической сети частой 50Гц, номинальным напряжением 230В, базовым (максимальным) током 5 (80) А, классом точности по активной/реактивной энергии 1,0/2,0, при наличии двух независимых цифровых интерфейсов: оптопорт по ГОСТ IEC 61107-2011, радиоинтерфейс RF 433МГц

Модернизация ЦСИ

В связи с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 14.11.2023 N 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" использующиеся, не входящие в реестр Российских ПАК серверов, должны быть заменены на сервера, входящие в реестр до 2030 года, а так же в связи с износом сервера HP DL380 gen. 9, веденым в эксплуатацию в 2017 году, АО «ТОСК» вынуждена приобрести новый сервер, для работы в субъекте КИИ.

Установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах

В рамках инвестиционного проекта предполагается на конкурсной основе приобретать общедомовые приборы учета электрической энергии и  работы по их установке (замене) в многоквартирных домах, относящихся к зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК» в 2026-2029 гг.

Схема и организация работы ИСУЭ

в соответствии с разработанным техническим решением

ИСУЭ АО «ТОСК» предназначена для коммерческого учета электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, хранения, обработки и отображения данных об энергопотреблении, для выявления мест потерь или хищения электроэнергии, состояния приборов учета, выявления нештатных ситуаций, а также для полного или частичного ограничения, последующего снятия ограничения энергопотребления абонентов в многоквартирных домах.

ИСУЭ АО «ТОСК» является двухуровневой системой учета. ИСУЭ представляет собой комплекс, состоящий из следующего оборудования:

1-й уровень – информационно-измерительный комплекс (ИИК): счетчики электроэнергии (однофазные и трехфазные), измерительные трансформаторы тока, узел связи (коммутационное оборудование);

2-й уровень – центр сбора информации (ЦСИ): сервер, коммутационное оборудование, программное обеспечение.

Счетчики измеряют данные о потребленной электроэнергии; вся информация от счетчиков передается по радиоканалу частотой 433МГц до узла связи размещенного в МКД.

Узел связи включает в себя мастер считывания данных и GSM коммуникатор. По радиоканалу частотой 433МГц мастером считывания данных производится сбор информации с приборов учета электроэнергии. В дальнейшем, при помощи GSM коммуникатора, по каналам сотовой связи информация поступает в ЦСИ. Один узел связи может использоваться на несколько МКД, так как позволяет одновременно поддерживать в сети до 300 устройств.

На уровне ЦСИ производится обработка и хранение полученной информации, а также организация доступа для внешних пользователей (потребители, сетевые компании, управляющие организации) с использованием личного кабинета.

Назначение – замена вышедших из строя, с истекшим интервалом между поверками, а также отсутствующих общедомовых электросчетчиков.

В соответствии с  принятым в АО «ТОСК» техническим решением в качестве общедомовых приборов учета электроэнергии планируется применять интеллектуальные электросчетчики для трехфазной электрической сети частой 50Гц, номинальным напряжением 380В, базовым (максимальным) током 10 (100) А для счетчиков прямого подключения и 5 (10) А для счетчиков полукосвенного (с трансформаторами тока) подключения, классом точности по активной/реактивной энергии 1,0/2,0, при наличии двух независимых цифровых интерфейсов: оптопорт по ГОСТ IEC 61107-2011, радиоинтерфейс RF 433МГц, а для счетчиков полукосвенного подключения дополнительного интерфейса RS-485.